STADT HEINSBERG

OFFENES VERFAHREN NACH VGV

–

VERGABE VON TRAGWERKSPLANUNG

PROJEKT: Umnutzung der ehemaligen Grundschule Unterbruch in ein Mehrgenerationen-Bürgerzentrum

Verfahrensbedingungen

Projektbeschreibung

Umnutzung der ehemaligen Grundschule Unterbruch zum Mehrgenerationen-Bürgerzentrum
Anton-Loevenich-Straße 6, 52525 Heinsberg-Unterbruch

### 1.1. Ausgangslage

Die Stadt Heinsberg plant die Umnutzung der ehemaligen Grundschule im Ortsteil Unterbruch zu einem Mehrgenerationen-Bürgerzentrum mit verschiedenen sozialen, kulturellen und betreuenden Nutzungen.

### 1.2. Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Vergabe von Tragwerksplanungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 6 gemäß HOAI.

Die Beauftragung erfolgt im Rahmen eines Stufenvertrags:

- 1. Stufe: Leistungsphasen 1 bis 4

- 2. Stufe: Leistungsphasen 5 bis 6

### Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung der weiteren Stufe(n) besteht nicht.

### Die anrechenbaren Kosten werden nach Abschluss der Leistungsphase 3 angepasst.

### 1.3. Leistungsbeginn und Terminrahmen

### Der Leistungsbeginn erfolgt unmittelbar nach Zuschlagserteilung. Hintergrund ist der zeitlich begrenzte Förderzeitraum des Programms REVIER.GESTALTEN – energetische Sanierung kommunaler Gebäude.

### Die Planung und Umsetzung des Vorhabens ist so zu terminieren, dass die Fertigstellung des Gebäudes spätestens bis zum 01.12.2029 erfolgt. Dieser Termin ist zwingend einzuhalten und stellt eine wesentliche vertragliche Nebenbedingung dar.

### 1.4. Projektbeschreibung und Zielsetzung

Unterbruch ist ein Ortsteil der Stadt Heinsberg. Nahe des Ortszentrums befindet sich an der
Anton-Loevenich-Straße 6 die ehemalige Grundschule. Es handelt sich um eine kleine Stichstraße, die von der Wassenberger Straße als Hauptstraße des Ortes abzweigt.

In unmittelbarer Umgebung liegen:

- die katholische Pfarrkirche,

- das ehemalige Jugendheim,

- das Gerätehaus der Löscheinheit Unterbruch,

- der Friedhof.

Weiter fußläufig erreichbar sind:

- die Mehrzweckhalle,

- ein öffentlicher Spielplatz,

- der katholische Kindergarten.

Die Anton-Loevenich-Straße ist überwiegend von Wohnbebauung sowie kleineren gewerblichen Betrieben geprägt und mündet in eine von den Straßen Alte Schmiede und Wurmstraße flankierte Außenbereichsinsel.

Ziel der Stadt Heinsberg ist es, das bestehende Gebäude zu erhalten und dauerhaft als generationsübergreifende Begegnungsstätte zu etablieren. Die Einrichtung soll nicht nur der Bevölkerung des Ortsteils Unterbruch dienen, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Funktion für das Stadtgebiet Heinsberg erfüllen.

### 1.5. Bestandsgebäude

Bei dem Objekt handelt es sich um einen zweigeschossigen Schulbau aus dem Jahr 1960 mit klassischen Raumstrukturen einer Grundschule.

Vorhanden sind:

- 7 größere Räume (ehemalige Klassenzimmer),

- kleinere Nebenräume wie WCs, ehemaliges Direktorenzimmer und Abstellräume.

Das Gebäude schirmt den ehemaligen Schulhof gegenüber der Anton-Loevenich-Straße ab.
Das Grundstück ist vollständig eingefriedet.

Seit der Einstellung des Schulbetriebs im Jahr 2016 wurde das Gebäude zunächst durch Ortsvereine genutzt. Ab März 2022 diente es infolge des Ukrainekriegs als provisorische zentrale städtische Aufnahmeunterkunft für geflüchtete Menschen. Aktuell steht das Gebäude leer.

### 1.6. Zukünftige Nutzung

### Das Gebäude soll künftig als Mehrgenerationen-Bürgerzentrum genutzt werden. Die geplanten Funktionsbereiche umfassen insbesondere:

- eine im Erdgeschoss geplante Kinderbetreuungseinrichtung, deren konkrete Ausgestaltung derzeit abgestimmt wird, als mögliche Nutzung wird aktuell ein integrativer Kindergarten geprüft,

- Vereinsräume,

- einen Schulungsraum,

- einen Jugendtreff.

### Da die finale Nutzung noch nicht abschließend festgelegt ist, wird die Leistungsphase 2 erneut durchlaufen, um das Raum- und Nutzungskonzept entsprechend anzupassen und mit dem neuen Nutzer abzustimmen.

Angaben zum VgV-Verfahren und geforderte Leistungen

Es wird ein offenes Verfahren nach Vergabeordnung (VgV) für die Tragwerksplanung durchgeführt. Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot einreichen; ein vorgeschalteter Teilnahmewettbewerb findet nicht statt. Die Eignungskriterien für die Teilnahme werden mit dem Verfahren entsprechend veröffentlicht und stehen unter Punkt 3. Die Bewertung der Angebote erfolgt ausschließlich anhand der mit dem Angebot einzureichenden schriftlichen Unterlagen (u. a. Preisblatt, Referenzliste, Personalkonzept mit Qualifikationsnachweisen der vorgesehenen Projektbearbeiter) gemäß der unter Punkt 4 veröffentlichten Zuschlagskriterien. Auf Basis dieser Wertung erfolgt der Zuschlag auf das nach den Zuschlagskriterien wirtschaftlichste Angebot.

Eignungskriterien für die Teilnahme am Verfahren

- Eigenerklärung zur Berufszulassung

Zuschlagskriterien

Die Bewertung der Angebote erfolgt anhand der folgenden Zuschlagskriterien:

| Nr. | Zuschlagskriterium | (Max.) Punktezahl Kriterium /Gewichtung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Honorarangebot Das Angebot mit dem niedrigsten Gesamtpreis (brutto) inklusive Nachlässe und Aufschläge gemäß des vom Bieter ausgefüllten Preisblatts, erhält 50 Punkte. Die Punkte für die übrigen Angebote werden mit bis zu zwei Stellen nach dem Komma dazu ins Verhältnis gesetzt. | 50 |
| 2 | Referenzen des Büros Bewertet werden die mit dem Angebot vorzulegenden Referenzprojekte anhand von zwei Teilkriterien mit je maximal 15 Punkten (insgesamt max. 30 Punkte): a) Anzahl Referenzen mit vergleichbarer Bauaufgabe (Sanierung/Umbau im Bestand): 0 Referenzen = 0 Punkte, je Referenz 3 Punkte, ab 5 Referenzen = 15 Punkte (Maximum). b) Anzahl Referenzen für öffentliche Auftraggeber: 0 Referenzen = 0 Punkte, je Referenz 3 Punkte, ab 5 Referenzen = 15 Punkte (Maximum). Eine Referenz kann für beide Teilkriterien gewertet werden, sofern sie beide Voraussetzungen erfüllt. Für mehr als 5 Referenzen je Teilkriterium werden keine weiteren Punkte vergeben. | 30 |
| 3 | Qualifikation der vorgesehenen Projektbearbeiter Bewertet wird die Qualifikation des vorgesehenen Projektleiters anhand von zwei Teilkriterien mit je maximal 10 Punkten (insgesamt max. 20 Punkte): a) Berufserfahrung des vorgesehenen Projektleiters: 0 Jahre = 0 Punkte, je vollendetes Berufsjahr 1 Punkt, ab 10 Jahren Berufserfahrung = 10 Punkte (Maximum). b) Anzahl der durch den vorgesehenen Projektleiter bereits bearbeiteten vergleichbaren Projekte (Sanierung/Umbau im Bestand): 0 Projekte = 0 Punkte, je Projekt 2 Punkte, ab 5 Projekten = 10 Punkte (Maximum). | 20 |
|  | Max. erzielbare Punkte gesamt: | 100 |

Aus der Addition der Punktzahlen für die einzelnen Kriterien ergibt sich die Gesamtpunktzahl des jeweiligen Bieters. Die maximal erreichbare Gesamtpunktzahl beträgt 100 Punkte. Bei gleicher Punktzahl entscheidet das Honorar. Bei dann gleichem Honorarangebot entscheidet das Los.

Einzureichende Nachweise

- Personalkonzept mit Benennung des vorgesehenen Projektleiters sowie Lebenslauf mit Angabe der Berufserfahrung (in Jahren) und der Anzahl bereits bearbeiteter vergleichbarer Projekte (Sanierung/Umbau im Bestand).

- ausgefüllten Preisblatt

- Referenzliste mit Kurzbeschreibung der Referenzprojekte sowie Angabe, welche Referenzen eine vergleichbare Bauaufgabe (Sanierung/Umbau im Bestand) betreffen und welche für öffentliche Auftraggeber erbracht wurden.

- Umsatz und jahresdurchschnittliche Beschäftigte in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren

- Nachweis über die Haftpflichtversicherung

Vertraulichkeit, Datenschutz

Der Bieter verpflichtet sich, alle im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren gewonnenen Erkenntnisse vertraulich zu behandeln. Soweit dem Bieter im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren oder darüber hinaus in Ausführung des Auftrages personenbezogene Daten bekannt werden, verpflichtet er sich, die Bestimmung der Datenschutzgesetze einzuhalten und sich der Kontrolle des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu unterwerfen.

Umgang mit Daten

Die dem Auftraggeber vom Bieter mitgeteilten personenbezogenen Daten werden für das Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert. Der Auftraggeber teilt die Daten Dritten mit, soweit er hierzu verpflichtet ist.

Nutzungsrechte

Der Auftraggeber erhält nach Zuschlagserteilung das ausschließliche Nutzungsrecht hinsichtlich aller verwertbaren Ergebnisse und Rechte. Sie dürfen ganz oder teilweise nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers veröffentlicht oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Die Nutzungsrechte sind mit Bezahlung der vereinbarten Vergütung vollständig abgegolten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Die Stadt Heinsberg behält sich vor, erforderliche weitere Leistungsphasen / Stufen und sonstige Leistungen einzeln oder im Ganzen optional zu übertragen. Auf die Beauftragung der weiteren Leistungen besteht kein Rechtsanspruch.

Unklarheiten in den Verdingungsunterlagen und sonstigen Dokumenten

Enthalten die Verdingungsunterlagen oder sonstige seitens der Vergabestelle herausgereichte Dokumente nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung und Kalkulation beeinflussen können, so hat der Bieter den Auftraggeber umgehend darauf hinzuweisen.

Der Bieter hat den Auftraggeber auf evtl. Widersprüche in den Verdingungsunterlagen und sonstigen Dokumenten und auf Unvollständigkeit der ausgeschriebenen Lieferungen und Leistungen unverzüglich aufmerksam zu machen.

Fragen zum Verfahren

Es ist den Bietern und deren Beratern nicht gestattet, den Auftraggeber, die Mitglieder ihrer Organe und die Mitarbeiter selbst bis auf weiteres zu befragen oder zu kontaktieren.

Sämtliche Fragen sind ausschließlich über die Vergabeplattform an den Auftraggeber zu richten.

Die Fragen und Antworten, sofern sie von allgemeinem Interesse sind, werden allen Bietern zugänglich gemacht. Die Bieter werden daher gebeten, die Fragen, soweit möglich, in anonymisierter Form zu stellen.